Отчет об объемах работ, выполненных по текущему ремонту

ж/домов ЖСК «Комплекс»

за 2011г.

- Ремонт межпанельных швов:  в 2011г. отремонтированы межпанельные швы в жилых домах по адресам

пр-т Филатова, 13 -240 пм/ 67200,0 руб.

пр-т Филатова, 15 - 263 пм/73640,0 руб.

пр-т Сурова, 22 - 112,5пм/ 31500,0 руб.

пр-т Сурова, 24 - 541,10пм/151508,0 руб.

пр-т Сурова, 27 - 663,40 пм/185752,0 руб.

пр-т Сурова, 33 - 451 пм/126279,0 руб.

пр-т Сурова, 35 - 58 пм/16240,0 руб.

пр-т Авиастроителей, 12/21- 1376 пм/385279,0 руб.

ул.Карбышева, 47 - 489,7пм/137116,0 руб.

пр-т Созидателей, 26 - 729,20пм/202448,0 руб.

пр-т Созидателей, 30 - 84,5 пм/23660,0 руб.

пр-т Созидателей, 70 - 672,70 пм/188356,0 руб.

пр-т Тюленева, 4 – 15,5пм/4340,0 руб.

пр-т Ульяновский, 13 - 50,2пм/14056,0 руб.

пр-т Ульяновский, 15 - 69пм/19320,0 руб.

пр-т Ульяновский, 17 - 194,40пм/54431,0 руб.

ул. 40-летия Победы 19 - 335пм/93808,0руб.

б-р Львовский, 2 -  310,5пм/86953,0 руб.

Всего: 6655,70пм/1861889,0 руб.

- Ремонт кровель отдельными местами выполнен в ж\домах по адресам:

пр-т Филатова 15,19, Сурова 22, 24, 27, ул. Карбышева 47, пр-т Созидателей 70, пр-т Ульяновский 13, 15, б-р Пензенский 7, ул.40-летия Победы 19.

- Замена стояков отопления выполнена в ж\домам по адресу:

пр-т Созидателей, 8 (4-х комнатные квартиры, 7 стояков) - 204598,0 руб.;

ул. 40-летия Победы, 19 (1-комн.кв.103,113,123,133,143,153,163, 1стояк) - 24227,0 руб.;

б-р Львовский 2(2-х комн.кв.2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77,4 стояка) - 119554,0 руб.

б-р Пензенский 7(1-комн.кв.7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77, 1стояк) - 36836,0 руб.;

пр-т Созидателей 8(1-комн.кв.5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75, 1стояк) - 31854,0 руб.;

пр-т Созидателей 8(3-х комн.кв.3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78, 1 стояк) - 30218,0 руб.

б-р Львовский 2(4-х комн.кв.1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56,61,66,71,76, 4 стояка) - 120725,0 руб.

пр-т Филатова 13(2-х комн.кв.4,12,20,28,36,44,52,60,68,76, 1 стояк) - 28616,0 руб.;

пр-т Созидателей 70(1-комн.кв.108,116,124,132,140,148,156,164,172,180,1стояк) - 44639,00 руб.

пр-т Созидателей 70(2-х комн.кв.182,186,190,194,198,202,206,210,214,218, 1 стояк) -  30428,0 руб.;

пр-т Созидателей 70(2-х комн.кв.183,187,191,195,199,203,207,211,215,219, 1 стояк) - 32141,0 руб.;

ул. Карбышева 47(3-х  комн. кв. 151,159,167,175,183,199,207,215, 1стояк) - 25185,0 руб.;

б-р Львовский 2(3-х комн.кв.(спальня), 2-х комн.кв.(зал), 4-х комн.кв.(зал), 3стояка) - 114005,0 руб.

Итого: 843026,0руб. / 27стояков

- Установка узлов учета ХВС в жилых домах ЖСК «Комплекс» по адресам: пр-т Созидателей 26,30, пр-т Ульяновский 17 на общую сумму 288528,10 руб.

- Ульяновский 13 на сумму 2932,0 руб.

- Замена дверных блоков:

пр-т Сурова  24(2,4под, мусорокамера 1 п-да) - 26694,0руб.

пр-т Созидателей 8 (7эт.) - 5859,0 руб.

б-р Львовский 2 (2,6эт.) - 12260,0руб.

Итого: 7 блоков на сумму 44813,0 руб.

- Замена дверных полотен:

пр-т Филатова 15 (мусорокамеры 1,2 под) - 8464,0 руб.

пр-т Созидателей 26 (мусорокамера) - 4901,0 руб.

б-р Львовский 2(3этаж) - 3139,0 руб.

Итого на общую сумму 16504,0 руб.

- Изготовление и установка перил:

пр-т Авиастроителей 12/21 (8 п-д) - 828,0 руб.;

пр-т Ульяновский 13 (2 п-д,1этаж;7 п-д,1эт.) - 1590,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (5 п-д,1эт.;6п-д,1эт.) - 1336,0 руб.

пр-т Созидателей 72 - 719,0 руб.

Итого на сумму 4473,0 руб.

- Ремонт электрооборудования в ж/домах ЖСК «Комплекс»:

пр-т Филатова 13 (замена пускателя 3-х фазного в э/щитовой №2) - 948,0 руб.

пр-т Сурова 24 (ремонт э/оборудования п-да №4) - 2548,0 руб.

пр-т Сурова 27 (замена светильников люминисцентных 2 п-д) - 11223,0 руб.

пр-т Сурова 33 (замена рубильника в э/щитовой №1) -  2650,0 руб.

пр-т Сурова 33( ремонт освещения чердачных помещений с установкой светильников) - 31896,0 руб.

пр-т Сурова 35 ( замена светильников 1-7 п-ды при входе с улицы) - 3098,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21(монтаж освещения подвала) - 3658,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21(замена рубильника в э/щитовой № 4) - 2650,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21 ( освещение входных тамбуров с 1-8 п-д) - 19377,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21(частичная замена светильников 1-8 п-ды) - 7225,0 руб.

ул. Карбышева 47( ремонт э/оборудования чердачных помещений) - 36186,0 руб.

пр-т Созидателей 26 (ремонт э/оборудования чердачных помещений) - 3496,0 руб.

пр-т Созидателей 30 (ремонт э/оборудования чердачных помещений) - 4934,0 руб.

пр-т Созидателей 70( замена рубильника в э/щитовой № 1) - 2309,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 ( ремонт э/оборудования щитовой №2,3) - 5717,0 руб.

пр-т Ульяновский 13(освещение техподполья с 1-7 п-д) - 9662,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (ремонт э/оборудования п-да №3) - 3101,0 руб.

ул.40- летия Победы 19 ( замена рубильника в э/щитовой №1) - 2309,0 руб.

Итого на сумму 152987,0 руб.

- Замена дождеприемников:

пр-т Созидателей 8 (2шт) - 23613,00 руб.

пр-т Созидателей 26 (1шт) - 12181,0 руб.

пр-т Созидателей 72 (1шт) - 10149,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 (7 п-д,1шт) - 12051,0 руб.

пр-т Ульяновский 15 (7п-д, 1шт) - 11452,0 руб.

пр-т Ульяновский 17(1-6 п-ды, 6шт) - 94600,0 руб.

ул.40-летия Победы 19 (1 п-д, 1шт) -  12057,0 руб.

б-р Львовский 2 (1шт) -11458,0 руб.

Итого: 14 шт на сумму 187561,0 руб.

- Замена мусороприемных клапанов:

пр-т Филатова 15(6п-д,2,3эт.) - 7170,0 руб.

пр-т Филатова 19(1 п-д,8эт.;5 п-д,7,2эт.)- 10331,0 руб.

пр-т Сурова 22 (5п-д,5эт.,8п-д,8эт.) -7140,0

пр-т Сурова 24 (2п-д,2эт.,5п-д,2,8,9эт.) - 13719,0 руб.

пр-т Сурова 33(3п-д,4эт.) - 4892,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21(5п-д,2,3,4,5эт.) -14373,0 руб.

ул.Карбышева 47(3п-д,3эт.,5п-д,6эт.) - 7119,0 руб.

пр-т Ульяновский 17(1п-д,2 эт.,3 п-д,3эт.,4п-д, 4,7эт.,6п-д, 3эт,7п-д,9эт.) - 21304,0 руб.

Итого 24 шт. на общую сумму 86048,0 руб.

12.Ремонт подъездов

пр-т Филатова 19 (1,6,3,4) - 231700,95 руб.

пр-т Сурова 33(тамбура 2-п-да, п-ды № 4,7,6,5,) -  275002,46 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21 (5 п-д) - 132840,0 руб.

пр-т Созидателей 70 (2 п-д) - 103549,99 руб.

пр-т Тюленева 4( п-ды № 1,2, вход в подвал, вход в п-д №1) - 65283,0 руб.

Итого ремонты 13 подъездов  на общую стоимость 808376,40 руб.

13.Ремонт козырьков балконов выполнен в ж\домах по адресам:

пр-т Филатова 13,15,19 пр- т Сурова 24,27, пр-т Авиастроителей 12/21, ул. Карбышева 47, пр-т Созидателей 70, 72, пр-т Ульяновский 13,15,17.

14. Ремонт асфальтового покрытия на придомовых территориях

пр-т Филатова 13 - 25169,0 (площадка перед1 п-дом);

пр-т Филатова 15  ( дорожка у 1 п-да) (пл-ки у 2,3,4 п-дов)-218678,0 руб.;

пр-т Филатова 19 - 216578,20 ( асфальтирование вместе с разметкой);

пр-т Авиастроителей 12/21 - 69117,0 руб.(расширение дороги)

Итого на общую сумму: 529542,20 руб.

15. Перепрограммирование общедомовых приборов учета электроэнергии выполнено  во всех домах ЖСК «Комплекс» на общую сумму 142440,0 рублей.

16. Замена трансформаторов тока   в э/щитовых жилых домов ЖСК «Комплекс» на общую сумму 280223,0 рубля

17. Ремонт системы ХСВ  в жилом доме по адресу:ул.40- летия  Победы 19 на сумму 232791,0 руб.

18. Изготовление и установка  ограждений на придомовой территории

пр-т Филатова 13 (1,3 п-д) - 50955,16 руб.

пр-т Филатова 15 (6,7 п-д) - 46328,0 руб.

пр-т Филатова 19 (торец, арка, мус. камеры 1,2,5 п-ды) - 99901,0 руб.

пр-т Сурова 24 - 194424,0 руб.

пр-т Сурова 33 - 111125,0 руб.

пр-т Сурова 35 - 240318,0 руб.

Итого на общую сумму: 743051,16 руб.

19. Изготовление и установка металлических дверей

ул. Карбышева 47(мусорокамеры 1-5 п-д) - 73426,0 руб.

пр-т Созидателей 8 ( тех подполье) - 7250,0 руб.

пр-т Созидателей 26 ( тех.подполье) - 7025,0 руб.

пр-т Созидателей 30 (тех.подполье) - 7025,0 руб.

пр-т Ульяновский 13  - 133844,0руб.

пр-т Ульяновский 17(выход на кровлю) - 4661,0 руб.

б-р Пензенский 7 (тепловой пункт) - 3227,0 руб.

б-р Львовский 2( тех.подполье) - 7497,0 руб.

Итого на общую сумму: 243955,0руб.

20.Замена двигателей дымоудаления в жилом доме по адресу: пр-т Ульяновский 17(1,3,4,6 п-д) на сумму 188132,0 руб.

21.Замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами.

пр-т  Филатова 15- 204408,0 руб.

пр-т Сурова 22 -  52799,07 руб.

ул. Карбышева 47 - 90688,0 руб.

пр-т Созидателей 26 - 25317,0 руб.

Итого на общую сумму: 373212,07 руб.

В 2011г. выполнены работы по ремонту канализационных стояков, ремонту дверей, установке светильников,  ремонту и покраске МАФ, ремонту входов в п-ды, замене зеркал в лифтах, по подготовке сантехнического оборудования к зиме, ремонту освещения чердачных помещений, изготовлении и установке отсечек, установке урн, ремонт отмостки,  ремонту, закупке и установке почтовых ящиков подъездах ж\домов ЖСК «Комплекс».

Всего выполнено работ на общую сумму 10712967,19 рублей.